BookMinder

Plano de Iteração E1

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 06/10/2014 |
| * Alterar Plano de Projeto * Criar Plano de Iteração E1 * Atualizar Lista de Itens de Trabalho * Refinar requisito para Entrega | 13/10/2014 |
| * Implementação de Programar Notificação * Configurar Stubs de:   + Cadastro de alunos;   + Cadastro de livros;   + Cadastro de empréstimos; | 20/10/2014 |
| Final da Iteração |  |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Refinar e implementar o requisito de entrega.
* Criar Plano de Interação E1, Atualizar Lista de Itens de Trabalho e Plano de Projeto.

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Atualização do Plano de Projeto | Média | 2 | Finalizado | E1 | Duany | 1 | 0 |
| Criação do Plano de Iteração – E1 | Alta | 3 | Iniciado | E1 | Duany | 1 | 1 |
| Atualização da Lista de Itens de Trabalho | Média | 1 | Iniciado | E1 | Duany | 1 | 1 |
| Implementação do Programar Notificação | Alta | 10 | Não iniciado | E1 | Duany e Marcelo | 0 | 40 |
| Implementação do Stub de Cadastro de Livros | Alta | 10 | Não iniciado | E1 | Duany e Marcelo | 0 | 40 |
| Implementação do Stub de Cadastro de Alunos | Alta | 10 | Não iniciado | E1 | Duany e Marcelo | 0 | 40 |
| Implementação do Stub de Cadastro de Empréstimos | Alta | 10 | Não iniciado | E1 | Duany e Marcelo | 0 | 40 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Problemas ao enviar atualizações dos artefatos através do GitHub. | Não resolvido | Fazer os commits com antecedência para não correr o risco de não conseguir enviar. |
| Recurso (notebook) para desenvolvimento do projeto danificado e inutilizado. | Não resolvido | Providenciar reparo/substituição do recurso o mais breve possível. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Toda a infraestrutura do projeto deverá estar pronta na data estimada.

## O Documento de Visão deverá conter os principais requisitos, separados por estimativa de entrega (release).

## O Modelo de Casos de Uso deverá ser feito, contemplando as funcionalidades descritas no Documento de Visão.

## A arquitetura preliminar do sistema deverá ser definida e descrita no Caderno de Arquitetura.

## Os protótipos dos casos de uso com prioridade alta (exceto cadastros e login) deverão ser apresentados ao final da iteração

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar documentação e Entrega funcional |
| Data da Avaliação | 29/10/2014 |
| Participantes | Duany Laíssa, Marcelo Chaves |
| Status do Projeto | Iniciado |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

## Avaliação X Resultados de Testes

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A